**南京大学软件学院**

2012

**项目计划文档**

**[键入文档副标题]**

**文档管理：苗羿 文档使用：萌军赶死队**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| 2012.2.29 | 创建文档 | 苗羿 |
| 2012.3.3 | 根据实际工作进度更新表格 | 苗羿 |

1. 版本记录：
2. 项目日程表（截止到第二循环结束）

整理客户需求

风险分析及解决

形成需求分析文档

范围原型

界面原型



1. 资源日程表（截止到第二循环结束）

刘羽佳

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 工作 |
| 2.29-3.1 | 需求分析 |
| 3.1-3.2 | 范围原型最终确定 |
| 3.5-3.12 | 需求分析 |

苗羿

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 工作 |
| 2.29当日 | 制定项目计划的第一循环部分 |
| 3.1-3.2 | 范围原型最终确定 |
| 3.5-3.12 | 需求分析 |

卿荣山

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 工作 |
| 2.29-3.3 | 确定软件范围中的业务目标、相关事实和假定 |
| 3.1-3.2 | 范围原型最终确定 |
| 3.5-3.12 | 需求分析 |

完颜章伟

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 工作 |
| 3.1-3.3 | 初步总结范围原型 |
| 3.1-3.2 | 范围原型最终确定 |
| 3.5-3.12 | 界面原型及需求分析 |

王恬

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 工作 |
| 2.29-3.1 | 风险分析 |
| 3.1-3.2 | 范围原型最终确定 |
| 3.5-3.12 | 需求分析 |

1. 里程碑和里程碑标志日期

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 内容 |
| 3.1 | 完成需求的整理工作 |
| 3.3 | 确定范围原型 |
| 3.10 | 完成需求分析，交出需求规格说明文档 |

1. 计划执行检查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 内容 | 是否完成 |
| 3.1 | 完成需求的整理工作 | 是 |
| 3.3 | 确定范围原型 | 是 |
| 3.10 | 完成需求分析 |  |