**南京大学软件学院**

2012

**项目计划文档**

**软件设计交流系统**

**文档管理：苗羿 文档使用：萌军赶死队**

1. 版本记录：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| 2012.2.29 | 创建文档 | 苗羿 |
| 2012.3.3 | 根据实际工作进度更新表格 | 苗羿 |
| 2012.3.11 | 编辑第二阶段计划 | 苗羿 |
| 2012.3.13 | 根据实际工作进度更新表格 | 苗羿 |
| 2012.3.17 | 根据实际工作进度更新表格 | 苗羿 |

1. 项目日程表（截止到第三循环结束）

涉众分析

整合需求规格说明文档

前一阶段工作评审

需求阶段风险分析

验收测试用例

界面原型

体系架构视图化建模

开发体系架构原型



1. 资源日程表（截止到第三循环结束）
   1. 人力资源分布：

刘羽佳

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 工作 |
| 3.8-3.11 | 会议记录整理及评审准备 |
| 3.11-3.18 | 电子白板功能用例分析 |

苗羿

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 工作 |
| 3.8-3.11 | 制定项目计划的第二循环部分 |
| 3.11-3.13 | 日志查看功能用例分析 |
| 3.13-3.15 | 测试用例描述 |

卿荣山

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 工作 |
| 3.8-3.11 | 需求规格说明文档框架 |
| 3.11-3.18 | 音频聊天、客户管理功能用例分析 |

完颜章伟

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 工作 |
| 3.8-3.11 | 用户界面原型描述 |
| 3.11-3.18 | 资料共享功能用例分析 |

王恬

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 工作 |
| 3.8-3.11 | 用户需求风险分析 |
| 3.11-3.18 | 文字聊天功能用例分析 |

1. 里程碑和里程碑标志日期

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 内容 |
| 3.13 | 准备需求规格文档所需要的工作 |
| 3.15 | 完成需求规格说明文档 |
| 3.31 | 完成体系架构设计 |

1. 计划执行检查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 内容 | 是否完成 |
| 3.13 | 准备需求规格文档所需要的工作 |  |
| 3.15 | 完成需求规格说明文档 |  |
| 3.31 | 完成体系架构设计 |  |