**南京大学软件学院**

2012

**项目计划文档**

**软件设计交流系统**

**文档管理：苗羿 文档使用：萌军赶死队**

1. 版本记录：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| 2012.2.29 | 创建文档 | 苗羿 |
| 2012.3.3 | 根据实际工作进度更新表格 | 苗羿 |
| 2012.3.11 | 编辑第二阶段计划 | 苗羿 |
| 2012.3.13 | 根据实际工作进度更新表格 | 苗羿 |
| 2012.3.17 | 根据实际工作进度更新表格 | 苗羿 |
| 2012.4.1 | 编辑第三阶段计划 | 苗羿 |

1. 项目日程表（截止到第三循环结束）

总体代码框架

整合代码框架

前一阶段工作评审

音频传输代码框架

白板功能代码框架

文字聊天结构代码框架



1. 资源日程表（截止到第三循环结束）
   1. 人力资源分布：

刘羽佳

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 工作 |
| 3.29-4.1 | 白板代码架构 |

苗羿

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 工作 |
| 3.29-4.1 | 音频传输代码架构 |

卿荣山

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 工作 |
| 3.29-4.1 | 白板代码架构 |

完颜章伟

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 工作 |
| 3.29-4.1 | 白板代码、总体代码架构 |

王恬

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 工作 |
| 3.29-4.1 | 文字聊天代码架构 |

1. 里程碑和里程碑标志日期

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 内容 |
| 4.4 | 评审各部分代码结构设计 |

1. 计划执行检查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 内容 | 是否完成 |
| 4.4 | 完成体系架构设计 |  |